AI 업무 자동화 아이디어 공모전 | AI 활용 방안 정리

고장 신고 1차 응대 AI 챗봇 활용 방안

운영팀 | 2026년 10월 | 「심층 조사 보고서」 기반 | [가정] = 내부 수치 미확보로 설정한 가정값

핵심  반복 안내·접수 기록은 AI가, 방문 확정·예외 판단·불만 응대는 사람이 맡는다. 긴급·불만 건은 대화 이력과 함께 즉시 사람에게 넘긴다.

# 1. 현재 업무 흐름

| 단계 | 담당자 | 하는 일 | 도구 | 소요 시간 [가정] | 병목 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 접수 | 운영 담당자 | 전화 수신, 고객·제품·모델 확인 | 전화 | 2분 | 업무시간에만 접수, 피크 시간 대기 |
| ② 증상 분류 | 운영 담당자 | 증상 청취 후 경험으로 분류 | 없음(담당자 기억) | 1.5분 | 분류 기준 없음, 담당자별 편차 |
| ③ 원격 조치 안내 | 운영 담당자 | 재부팅·설정 확인·소모품 교체 안내 | 전화, 매뉴얼 문서 | 3분 | 같은 증상도 매번 처음부터 안내 |
| ④ 방문 필요 판단 | 운영 담당자 | 경험으로 방문 여부 결정 | 없음 | 0.5분 | 판단 편차로 불필요 출장 발생 |
| ⑤ 방문 예약·배정 | 운영 담당자 | 고객과 일정 협의, 엔지니어 배정 | 전화, 일정표 | 4분 (방문 건만) | 일정 조율 통화 반복 |
| ⑥ 기록 | 운영 담당자 | 상담 내용 수기 입력 | 접수 시스템 | 5.5분 | 건당 응대 시간의 약 45%, 누락·오류 |

※ ①~④·⑥ 합계 12.5분 = 보고서 2장 AHT 가정(통화 7분 + 입력 5.5분). 한국노총 중앙연구원 조사(2026.1.22)의 AI 도입 전 수치 준용 [1].

전화 접수 → 증상 분류(경험) → 원격 조치 안내 → 방문 판단(경험) → 예약·배정(전화) → 수기 입력

# 2. 개선 후 업무 흐름

| 단계 | AI가 하는 일 | 사람이 하는 일 | 도구 | 담당자 소요 [가정] | 해소되는 병목 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 24시간 접수 | 웹·앱·카카오톡에서 24시간 접수. 고객·제품·모델 정보 수집 | 전화 고객은 기존대로 접수(채널 유지). 개인정보 수집 항목·목적 고지(동의 필요 여부는 법무 확인) | 채널톡(웹·앱 위젯, 카카오톡 상담톡) | 0분 | 업무 외 시간 접수 불가 |
| ② 증상 분류·셀프 진단 | 증상 문답으로 자동 분류. 에러코드 입력 시 매뉴얼 매칭, 사진 첨부 수집. 사내 매뉴얼 검색(RAG)으로 조치 가이드 안내 | 매뉴얼·FAQ 등록과 갱신, 오답 사례 검토 | ALF + 사내 매뉴얼 | 0분 | 반복 안내, 분류 편차 |
| ③ 해결 확인·방문 판단 | 해결 시 종료·만족도 질문. 미해결 시 체크리스트로 방문 필요 자동 판정 | 판정이 애매한 건 최종 판단 | ALF 규칙(체크리스트) | 0~1분 | 방문 판단 편차 |
| ④ 방문 예약·배정 | 가능 일정 제시 → 고객 선택. 지역·제품 규칙으로 엔지니어 배정안 생성 | 배정 확정, 일정 예외 조정 | ALF 태스크 + 일정·배정 시스템 연동 | 1분 | 일정 조율 통화 |
| ⑤ 요약·티켓 생성 | 대화 요약, 증상 코드 부여, 티켓 자동 생성(사진·에러코드 첨부) | 요약 확인·수정 | ALF 요약 + 접수 시스템 연동 | 1분 | 수기 입력 |
| ⑥ 사람 이관 | 안전 증상(연기·발열·누전), 불만 표현, 반복 고장, 2회 미해결, "상담원 연결" 요청 시 즉시 이관하고 대화 이력 전달. 업무 외 시간 긴급 건은 고정 안전 안내(전원 차단 등)·긴급 연락처 안내 후 익영업일 최우선 콜백 티켓 생성 | 이력을 보고 재설명 없이 이어서 응대 | 채널톡 상담원 연결 | 건별 상이 | 긴급 건 지연, 고객 재설명 |

※ 사진은 티켓에 첨부해 담당자·엔지니어가 확인한다. 사진 자동 판독은 1단계 범위에서 제외하고 3단계 이후 검토한다.

챗봇 접수(24h) → 자동 분류·셀프 진단 → 해결 시 종료 / 미해결 시 방문 판정 → 일정 선택·배정안 → 요약·티켓 자동 생성

안전 증상·불만·반복 고장·2회 미해결·상담원 요청 → 즉시 사람 이관  |  업무 외 긴급 → 안전 안내·긴급 연락처 → 익영업일 최우선 콜백

# 3. 현재 vs 개선 후 비교

| 항목 | 현재 | 개선 후 |
| --- | --- | --- |
| 접수 가능 시간 | 업무시간(전화) | 24시간(웹·앱·카카오톡) + 업무시간 전화 |
| 1차 응대 담당 | 운영 담당자 전원 응대 | 챗봇 1차 응대, 이관 건만 담당자 |
| 평균 응대 시간(담당자) | 건당 12.5분 [가정] | 챗봇 완결 건 0분, 이관 건 약 8분(통화 7분 + 요약 확인 1분) [가정] |
| 불필요 방문 | 경험 기반 판단으로 발생 | 체크리스트 판정으로 감소(목표는 5장) |
| 기록 방식 | 수기 입력(건당 5.5분) | 자동 요약·티켓 생성, 담당자는 확인만(건당 1분). 삼성전자 기록 5~10분 → 10초 내 [4] |
| 반복 문의 처리 | 매번 처음부터 응대. 재문의 1회당 만족도 16% 하락(SQM 2021) [3] | 매뉴얼 기반 자동 안내, 이력 조회로 재설명 없음 |
| 운영 담당자 역할 | 전화 응대·입력 중심 | 방문 확정·예외 판단·불만 응대·매뉴얼 관리 |

# 4. 사용할 AI 도구와 기술

| 계층 | 추천 도구 | 역할 | 비용 수준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 고객 접점 | 채널톡(웹·앱 위젯, 카카오톡 상담톡). 전화는 기존 유지, 3단계에서 센터플로우 음성봇 검토 | 24시간 채팅 접수, 사진·에러코드 입력, 상담원 연결 | 저 플랜 구독료(금액은 견적 확인 필요) [11]. 센터플로우는 견적형 [12] |
| AI 엔진 (LLM + RAG) | 채널톡 ALF + 사내 매뉴얼·FAQ 등록. 한국어 품질이나 연동 깊이가 부족하면 HyperCLOVA X 또는 오픈 API로 확장 | 매뉴얼 검색 기반 답변, 증상 분류, 요약 | 저 ALF 상담 참여당 500원(VAT 별도) [10]. 파일럿 월 600건 약 30만 원, 3단계 월 1,560건 약 78만 원 [가정] |
| 시스템 연동 | ALF 태스크(외부 API 호출) → 접수 시스템·일정표·배정 시스템. API가 없으면 CSV·웹훅으로 대체 | 티켓 자동 생성, 일정 조회·예약, 배정안 전달 | 중 IT 연동 개발 2~4주 [가정] |
| 운영 도구 | 채널톡 대시보드(완결률·이관률), 오답 검토 로그, KPI 시트. 티켓 체계를 통합할 때는 Zendesk 검토 | 성과 측정, 품질 관리, 매뉴얼 갱신 | 저~중 Zendesk Suite Team 월 $55/상담원 + AI 해결 건당 $1.50~2.00 [13] |

※ ALF의 문서 검색·태스크 세부 사양은 도입 전 채널톡 공식 견적과 기능 시연으로 확인한다.

# 5. 예상 효과

목표는 국내 대기업 사례보다 낮게 잡았다. 대기업 사례는 IoT 원격진단 데이터를 활용하지만 우리 제품의 원격 데이터 보유 여부는 확인되지 않아 없다는 전제로 설정했다.

| 지표 | 현재 [가정] | 목표 (3단계) | 근거 사례 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 응답 시간 | 업무시간 전화 대기 약 1분, 업무 외는 다음 영업일 | 챗봇 즉시 응답, 이관 시 업무시간 내 5분 이내 | LG유플러스 상담사 연결 대기 47초 → 5초(한국경제 2026.9.30) [6] |
| 챗봇 자체 해결률 | 0% | 25% (1단계) → 30% (3단계) | KTcs AI 보이스봇이 인입콜의 약 30% 처리(ZDNet Korea 2026.6.30) [16]. KT 보이스봇 완결률 약 75% [7] |
| 불필요 방문 감소율 | 월 방문 100건 중 20%가 불필요 [가정] | 불필요 방문 건수 10% 감소(월 20건 → 18건) [가정] | LG전자 원격진단으로 불필요 출장 32~37% 감소 [8][9]. 원격 데이터가 없어 1/3 수준으로 설정 |
| 1인당 처리 건수 | 하루 25건 | 하루 30건 (+20%) [가정] | 참고: LG유플러스 상담시간 16% 감소 [6], 통화당 47초 절감 [5] |
| 고객 만족도 | 현행 수준 (측정 필요) | 하락 없음, 이관 후 재설명 0회 | 시민 54.2% AICC 불만족, 87.5% 사람 선호(한국노총 2026.1) [2]. 유지를 목표로 함 |
| 연간 절감 비용 | — | 약 2,300만 원 [가정 기반] | 아래 산식 참고 |

연간 절감 산식 [가정]: 담당자 3명 × 하루 1.5시간 확보(보고서 추정 2.9시간의 50%) × 250일 × 시간당 인건비 3만 원 = 3,375만 원. 여기서 3단계 규모 도구비 연 1,176만 원(월 1,560건 × 500원 = 78만 원 + 플랜 구독료 20만 원 [가정], 월 98만 원)을 빼면 2,199만 원이다. 불필요 방문 감소분(월 방문 100건 × 불필요 20% × 10% 감소 = 월 2건 × 출장비 5만 원 × 12개월 = 120만 원)을 더하면 약 2,300만 원이다. 월 1,560건 = 3명 × 25건 × 250일 ÷ 12.

※ 절감액은 인력 감축이 아니라 확보한 시간을 금액으로 환산한 값이다. 확보한 시간은 방문 판단·불만 응대·매뉴얼 관리에 재배치한다.

# 6. 도입 시 고려사항

| 영역 | 리스크 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 기술 | AI가 틀린 조치를 안내함(LG유플러스 응답 정확도 90% [5]) | 안전 증상은 고정 답변 + 즉시 이관, 주 1회 오답 로그 검토 |
| 기술 | 접수 시스템에 API가 없어 티켓 자동 생성이 안 됨 | 착수 전 IT와 API·CSV 연동 가능 여부 확인 |
| 고객 | 고령·디지털 취약 고객의 불만(64%가 AI 미사용 희망, Gartner 2024.7.9 [14]) | 전화 채널 유지, "상담원 연결" 버튼 상시 노출 |
| 고객 | 챗봇에서 같은 질문을 반복해 고객이 지침 | 2회 미해결 시 자동 이관, 이력 전달로 재설명 방지 |
| 조직 | 상담원에게 어려운 민원이 몰림(AICC 도입 사업장 60.8% 노동조건 악화 체감 [1]) | 건수 중심 평가를 난이도 반영 지표로 바꾸고, 도입 전 팀원 의견 수렴 |
| 조직 | 매뉴얼이 갱신되지 않아 답변 품질 저하 | 제품별 매뉴얼 담당자 지정, 신제품·펌웨어 변경 시 갱신 |
| 보안·법규 | 주소·연락처 등 개인정보를 외부 솔루션이 처리함 | 처리위탁 고지·계약, 해외 솔루션은 국외 이전 요건을 법무 검토 |
| 보안·법규 | AI 기본법(2026.1.22 시행)의 생성형 AI 사전 고지 의무 [15] | 챗봇 첫 화면에 "AI 상담" 안내 문구 표시 |

# 7. 3단계 도입 로드맵

| 단계 | 목표 | 범위 | KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 0단계 사전 측정 (2주) | [가정] 수치를 실측값으로 대체 | 현행 전화 응대의 건수·AHT·상위 증상 20개·재문의율·방문 건수 측정 | 측정 완료, 파일럿 KPI 기준값 확정 |
| 1단계 파일럿 (1~3개월) | 1차 응대·기록 자동화 효과 검증 | 채팅 채널, 상위 반복 증상 20개, 요약·티켓 생성, 사람 이관 | 챗봇 해결률 25%, 기록 시간 50% 단축(최소 기준, 최종 목표 건당 1분), CSAT 유지, 이관 후 재설명 0회 |
| 2단계 셀프 진단·예약 연동 (4~5개월) | 방문 판단·예약까지 자동화 | 에러코드·사진 입력, 방문 판정 체크리스트, 일정 선택·엔지니어 배정안 연동, 증상 범위 확대 | 불필요 방문 5% 감소, 챗봇 예약 비율 30%, 배정 오류 0건 [가정 목표]. 이관 시 업무시간 내 5분 이내 연결 |
| 3단계 전 채널 확대 (6개월~) | 전 채널·전 증상 적용 | 카카오톡·앱 전면 적용, 전화 음성봇(센터플로우) 또는 티켓 통합(Zendesk) 결정, 고장 유형 리포트를 품질 부서에 제공 | 챗봇 해결률 30%, 불필요 방문 10% 감소, 1인당 처리 건수 30건 [가정 목표], CSAT 하락 없음, 이관 시 업무시간 내 5분 이내 연결 |

※ 각 단계 종료 시 KPI를 달성하지 못하면 다음 단계로 넘어가지 않고 범위를 조정한다.

# 출처

[1] 매일노동뉴스, 한국노총 중앙연구원 AICC 실태조사, 2026.1.22. https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=232368

[2] 네이트 뉴스, 한국노총 AICC 시민 조사, 2026.1.22. https://m.news.nate.com/view/20260122n29326

[3] SQM Group, FCR Benchmarking Industry Results 2021. https://www.sqmgroup.com/resources/library/blog/FCR-benchmarking-industry-results-2021

[4] 이데일리(네이트), 삼성전자 AI 상담 기록 자동화, 2026.5.29. https://m.news.nate.com/view/20260529n27878

[5] ZDNet Korea, LG유플러스 AI 상담 어드바이저 성과, 2025.5.27. https://zdnet.co.kr/view/?no=20250527120126

[6] 한국경제, LG유플러스 AI 네이티브 컨택센터, 2026.9.30. https://www.hankyung.com/article/202609303575g

[7] 파이낸셜뉴스, KT AI 보이스봇 상담, 2026.9.15. https://www.fnnews.com/news/202609150911560786

[8] 한국경제, LG전자 AI 원격진단, 2026.7.1. https://www.hankyung.com/article/2026070187531

[9] 서울경제, LG전자 AICC 고도화, 2026.5.27. https://www.sedaily.com/article/20048583

[10] 채널톡 공지, ALF v2 업데이트(과금 변경). https://docs.channel.io/updates/ko/articles/중요-공지-ALF-v2-업데이트-영향-미리보기--a515d101

[11] 채널톡 도움말, 서비스 구독. https://docs.channel.io/help/ko/articles/서비스-구독--df0f42a5

[12] 센터플로우 FAQ. https://faq.centerflow.kakaocloud.com/

[13] Agent Marketplace, Zendesk AI agent pricing(2026.9 기준). https://agentmarketplace.ai/blog/zendesk-ai-agent-pricing

[14] Gartner 보도자료, 64% of Customers Would Prefer That Companies Didn't Use AI for Customer Service, 2024.7.9. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-07-09-gartner-survey-finds-64-percen…

[15] SK AX 인사이트, AI 기본법 시행 핵심 내용과 대응 전략, 2026.3.6. https://www.skax.co.kr/insight/trend/3666

[16] ZDNet Korea, KTcs AI 보이스봇 처리 비중, 2026.6.30. https://zdnet.co.kr/view/?no=20260630110846